枣庄市镇域环境整治 工作领导小组办公室

第3期        2018年12月27日

李清华带队督导路域环境整治工作

12月25日，市镇域环境整治领导小组办公室主任、市城管局局长李清华带队督导薛城区、山亭区路域环境整治工作进度，市城管局副局长、市城管执法监察支队支队长赵云和市城管局有关人员参加。督导组现场查看了薛城区陶庄镇、巨山街道，山亭区西集镇、山城街道、桑村镇整治现场，重点对S245（店韩路）薛城、山亭段，S343（北留路）山亭段沿线各节点、道路附属设施、道路绿化、建筑立面进行了全面查看。现场听取了有关区业务部门和镇负责人对当前工作进度的全面介绍，具体询问了各整治工作工程计划、完成时限，并对薛城区道路绿化、山亭区西集镇道路改造、山亭区桑村镇控建拆违现场进行了实地查看和指导。同时，督导组对镇街提出的整治工作有关业务技术标准咨询给予了现场释疑，对跨区域整治标准进行了统一布置。

李清华在现场查看中指出，路域整治工作要按照“畅、安、舒、美”的标准进行全方位打造，突出地面、立面、空间整治效果，在基础设施完善、标志标识明晰、环境卫生整洁、绿化美化足量、建筑立面美观上多下功夫。要彻底清理道路沿线及可视范围内的违章搭建、物料杂物、乱贴乱画，要尽快补植苗木，杜绝道路绿化缺株断档、死树枯株，提升绿化品质；要全面提升路域沿线建筑立面美化效果，特别是针对沿路门头牌匾和立面广告要彻底整治，做到整洁美观；要加大道路路面保洁力度，增加作业频次和机扫比率，保持路面干净整洁、避免路面扬尘。同时强调店韩路、高速公路出入口等重要路段、节点的整治工作必须在2019年1月15日前全面完成，要保质保量、紧扣时限完成所有既定整治任务，确保全线各路段、各部位、各节点安全畅通、整洁美观

（市镇域环境整治办公室）

张山子镇：精准突破积极推进镇域环境整治

自镇域环境整治工作开展以来，张山子镇迅速召开动员会议，积极安排部署，找准整治突破、抓住节点提升，扎实推进镇域环境整治工作。

宣传动员，营造氛围。12月17日，召开了全镇镇域环境综合整治动员会议，进行了全面动员，并对工作做了具体安排和部署，责任细分到分管领导和部门。充分利用广播、宣传车、明白纸、条幅、专栏、党员会、群众代表会等，宣传镇域环境整治工作的标准、措施等内容。同时，党员干部走村入户，做思想动员工作，让广大群众知晓镇域环境整治工作的重要性，并积极行动，自觉参与到镇域环境整治工作队伍中来。截至目前，共印制明白纸25000多份，张贴宣传标语5000余幅，悬挂条幅450余条，出动宣传车20余辆次，党员干部走村入户1800余人次。

精准突破，整治到位。紧抓镇驻地环境秩序这一突破口，科学谋划、倒排工期，项目化实施推进，打造干净整洁有序的镇域环境。规范经营秩序，投资约200余万元，在镇驻地改扩建集贸市场一处，施工建设主体已完成85%；取缔206国道张山子驻地段马路市场，取缔违规经营乱设摊点等行为，清理整治建筑材料堆场，废品收购站、洗车点、电焊铺、修车铺、店外店等全部清理规范。立面改造提升，投资400万元对镇驻地街道两侧商铺立面统一设计规划，美化提升立面改造3400余平方米，已完成立面改造80%。完善环卫设施，在杨西村北侧，投资60万元新建垃圾中转站，现正在招投标；在镇驻地投资约10万元，新建公厕一处，现已经选址。搞好污水处理，在镇驻地完善污水管网，新增铺设管网2000米，已开始铺设300米。

紧抓节点，打造特色。重点做好国道206、台利路省界出入口的节点提升，打造具有镇域风貌的特色工程。完善道路基础设施，计划投入150万元完成省界至镇驻地1000米路面整修及两侧基础设施配套建设。计划投资4000余万元的验工头至闫庄等40余公里的四好农村公路，已完成7公里。同时，做好重要节点的绿化美化，在台利路沿线新补植行道树3000棵，林带20万平方米，现新增林带2万平方米；在郑庄至山南头路段，新补植行道树约1000棵，林带8万平方米，现新增林带3万平方米。

（台儿庄区镇域环境整治办公室）

报：市委、市人大、市政府、市政协领导。

送：各区（市）、枣庄高新区党政主要负责同志、分管负责同志。

发：市镇域环境整治工作领导小组成员单位、各镇（街）。